ИЗМЕНА (16.11.2018.године)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку -

Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор

број III-04-404-1-27/2018

| Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда | 26.11.2018. године до 12,00 часова 26.11.2018. године у 12,30 часова |
| --- | --- |

Житиште, октобар, 2018. год.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-1-27/2018 од 24.10.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку II-404-1-27/2018-1 од 24.10.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

- Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор -

број III-04-404-1-27/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I. | Општи подаци о набавци | 3 |
| II. | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова | 3 |
| III. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV. | Критеријум за доделу уговора | 8 |
| V. | Обрасци који чине саставни део понуде | 9 |
| VI. | Модел уговора | 28 |
| VII. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 36 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 43 (чедрдесетдтри) странице.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, www.zitiste.rs.

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке радова бр. III-04-404-1-27/2018 - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, спровешће се у отвореном поступку јавне набавке. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:

Предмет јавне набавке је набавка радова - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор.

4. Контакт:

Особa за контакт je: Митар Видаковић,

Путем поште на адресу: Општина Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, 23210 Житиште.

Електронска пошта: jn.zitiste@gmail.com.

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45233140 - Радови на путевима.

6. Преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице Наручиоца - www.zitiste.rs.

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Врста, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, дати су у предмеру радова који је саставни део ове конкурсне документације.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар; 2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре; 3.) да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 4.) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2. Додатни услови:

У складу са чланом 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

5.) да располаже финансијским капацитетом и то: 5.1. да у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао ни један дан блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета. 5.2 да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 20.000.000,00 динара. 6.) да располаже пословним капацитетом и то: 6.1. да је извршио радове на бетонском отресишту у износу од минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а у 2015., 2016. и 2017.години. 6.2. да понуђач поседује важећи сертификат ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 50001. 7.) да располаже довољним техничким капацитетом и то: Понуђач је у обавези да достави доказ за тражену носивост-масу - за машине где је то и назначено (саобраћајна дозвола или каталошка спецификација или стручни налаз овлашћеног института лиценцираног за послове прегледа и провере опреме за рад или слично); 7.1. - Багер гусеничар од мин. 24т -1 комад; 7.2. - Булдожер мин.15т - 1 комад; 7.3. - Камион носивости од минимум 10 тона - 8 комада; 7.4. - Вибро јеж мин.13т - 1 комад; 7.5. - Вибро ваљак мин.12т - 1 комад; 7.6. - Грејдер од мин.16т - 1 комад; 7.7. - Падајући тег - 1 комад; 7.8. - Ауто миксер - 3 комада; 7.9. - Вибро летва - 1 комад; 7.10. - Бетонска база (или фабрика бетона). 8.) да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 8.1. минимум 1 (један) извршилац са лиценцом бр.410 или 412 или 415 или 418; 8.2. минимум 1 (један) техничар нискоградње; 8.3. минимум 5 (пет) руковаоца грађевинским машинама са уверењем о стручној оспособљености - за руковање грађевинском машином; 8.4. минимум 10 (десет) помоћних/физичких радника; 8.5. минимум 8 (осам) возача.

3. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. достављањем следећих доказа:

1.) Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа Агенције за привредне регистре (копије). Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. ------- 2.) Доказ за правна лица: 1.) Извод из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 2.) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала За законске заступнике: 3.) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). НАПОМЕНА: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. ------- 3.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - или потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији. - ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију. Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. ------- 4.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Писана изјава, Образац 4. - конкурсне документације). Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача.

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност додатних услова из члана 76. став 2. достављањем следећих доказа:

Додатни услови:

5.1.) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности. 5.2.) Да понуђач има приход најмање у износу од 20.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године – као доказ потребно је доставити Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) издат од Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015., 2016., 2017.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха оверен од стране надлежног пореског органа. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну). Овим извештајем Понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016., 2017.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом 6.1.) Доказ: Доказује се списком изведених радова (Образац 6.). Понуђач је у обавези да достави и потврду о изведеним радовима (Образац 7.), фотокопију Уговора о извођењу радова и прву и последњу страну окончане ситуације са рекапитулацијом радова – уколико није видљиво на првој и последњој страни окончане ситуације доставити и стране (техничку спецификацију радова) где се јасно види да су реализовани предметни радови. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. Посебна напомена: Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре/споразуме и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача. НАПОМЕНА: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр.7 из конкурсне документације или издате од стране Наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде потребно је да имају елементе: - назив и адреса наручиоца - назив и адреса понуђача - предмет уговора - вредност изведених радова - број и датум уговора - контакт особа наручиоца и телефон - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 6.2.) Копије сертификата. Сертификати морају бити важећи у моменту подношења понуда и издати од стране овлашћеног тела (тела акредитованог за оцену усаглашености сертификата). 7.) Доказ: као доказ је неопходно доставити инвентарску, односно пописну листу на дан 31.12.2017.године, ишчитану саобраћајну дозволу за возила која подлеже регистрацији, уколико возила или техничка средства нису у власништву неопходно је доставити и уговор о закупу или лизингу. Уколико су нека од захтеваних техничхих средстава набављена након 31.12.2017.година за њих је могуће доставити фотокопију рачуна или уговора о купопродаји. Неопходно је да понуђач у пописној листи означи флуоресцентним фломастером захтевана техничка средства. Посебна напомена: Понуђач је у обавези да уз горе наведене доказе достави доказ за тражену носивост-масу - само за машине где је то и назначено (саобраћајна дозвола или каталошка спецификација или стручни налаз овлашћеног института лиценцираног за послове прегледа и провере опреме за рад или слично); 8.) Доказ: Доказ о радном статусу за ангажована лица, доказ којим се на несумњив начин доказује да су иста запослена на неодређено или одређено време код понуђача (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о раду) или су ангажовани на основу уговора о привременим и повременим пословима (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М-обрасца и уговора о привременим и повременим пословима). За руковаоце грађевинским машинама доставити и уверење о стручној оспособљености - за руковање грађевинском машином. За одговорног извођача потребно је доставити копију личне лиценце са важећом потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценце није одузета, заједно са доказима о радном статусу за горе наведене односно доказ којим се на несумњив начин доказује да је исти запослен на неодређено или одређено време код понуђача (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о раду) или је ангажован на основу уговора о привременим и повременим пословима (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и фотокопију уговора о привременим и повременим пословима) или уговора о делу - ради обављања послова који су ван делатности послодавца (потребно је приложити фотокопију уговора о делу) или уговор о допунском раду (потребно је приложити фотокопију уговора о допунском раду).

Докази под 2) и 3) не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. Докази се могу достављати и у неовереним копијама. Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије).

Лице које је уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача или изјаву у слободној форми којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. III-04-404-1-27/2018 - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У ситуацији када постоје две или више понуда са са истом понуђеном ценом и истим роком извођења радова наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају једнаку понуђену цену, исти рок за завршетак радова и исти гарантни рок исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у  провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

V. ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од ___________ за јавну набавку радова број III-04-404-1-27/2018 - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПИБ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса подизвођача: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса подизвођача: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОТРЕСИШТА НА НЕКАТЕГОРИСАНИМ АТАРСКИМ ПУТЕВИМА У КО ЖИТИШТЕ, КО БЕГЕЈЦИ, КО СРПСКИ ИТЕБЕЈ И КО БАНАТСКИ ДВОР

| Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Начин плаћања: | по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ. |
| Рок извођења радова/рок за извршење посла: | _____ (_________________) дана од дана увођења у посао (не дужи од 45 дана). |
| Гарантни рок за извршене радове: | У трајању од ______________________ (минимум 12 месеци) за извршене радове. Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова. |
| Рок важења понуде: | 60 дана од дана јавног отварања понуда. |

НАПОМЕНА: Услови наручиоца за начин плаћања, рок извођења радова (рок за извршење посла), гарантни рок и рок важења понуде су искључивог карактера, односно понуда понуђача која не прихвата услове Наручиоца биће одбијена као неприхватљива.

Дана, ___. ___.2018.год.

Понуђач/носилац групе

М.П.	   ____________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. бр. | Опис радова | Јед. мере | Коли- чина | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У ЖИТИШТУ |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________		УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У ЖИТИШТУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У ТОРКУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У ТОРКУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 4

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У ТОРКУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 5

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 6

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 7. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 7

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 8. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 8

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

| 9. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ОТРЕСИШТА У БАНАТСКОМ ДВОРУ |
| --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 |  |  |  |  |
| 1.) | Обележавање објекта.Трасу пута обележити по профилима и извадити осигурања осовине.Обрачун по метру дужном. | м | 60,00 |  |  |
| УКУПНО I : |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 |  |  |  |  |
| 1.) | Машински ископ у широком откопу д=20цм, са утоваром и одвозом материјала до 10 км за саобраћајницу | м3 | 52,80 |  |  |
| 2.) | Обрада подтла до потребне збијености од 20MPa. | м2 | 264,00 |  |  |
| 3.) | Хумузирање банкина, равних и косих површина, д=20цм. Користити земљу из ископа. | м2 | 120,00 |  |  |
| 4.) | Замена слабо носивиг тла песком на местима где подлога нема довољну носивост. Позиција обухвата ископ, утовар и одвоз ископаног материјала као и набавку и уградњу песка са планирањем и набијањем до потребне збијености од 20MPa. | м3 | 52,80 |  |  |
| УКУПНО II : |  |
| III | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 |  |  |  |  |
| 1.) | Набавка, транспорт и уградња носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала ДКА 0/63мм д=30цм са квашењем и збијањем до 50MPa. | м3 | 75,60 |  |  |
| 2.) | Израда армиранобетонског коловоза МБ 35 V8M150 MS, д=20цм на ПВЦ фолији. Позиција обухвата набвку, транспорт и уградњу фабричког бетона са сечењем радних фуга и испуном полуеластичним китом. | м3 | 48,00 |  |  |
| 3.) | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q188 MA у доњој зони преклопом на два окна и можданицима Ø22/33цм на радним спојевима. | кг | 1.237,04 |  |  |
| УКУПНО III : |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 9

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1						______________________

II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2							______________________

III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3				______________________

УКУПНО:			______________________

ПДВ 20%:			______________________

УКУПНО СА ПДВ:	______________________

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| 1 | Отресиште, к.п. 4237 К.О. Житиште |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Отресиште, к.п. 4238 К.О. Житиште |  |
| 3 | Отресиште, к.п. 7524 К.О. Бегејци |  |
| 4 | Отресиште, к.п. 7550 К.О. Бегејци |  |
| 5 | Отресиште, к.п. 7593 К.О. Бегејци |  |
| 6 | Отресиште, к.п. 10791/1.10791/2 К.О. Српски Итебеј |  |
| 7 | Отресиште, к.п. 8620 К.О. Српски Итебеј |  |
| 8 | Отресиште, к.п. 8683 К.О. Српски Итебеј |  |
| 9 | Отресиште, к.п. 2498 К.О. Банатски Двор |  |
| УКУПНО: |  |
| ПДВ 20%: |  |
| УКУПНО СА ПДВ: |  |

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца тако што ће у колони 6.) уписати укупан износ радова без ПДВ-а и то тако што ће помножити укупну количину по јединици мере 4.) са јединичном ценом 5.)

Дана, ___. ___.2018.год. 											        Потпис понуђача

М.П.	   ____________________

3. ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор - број III-04-404-1-27/2018 и то:

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,

Понуђач:____________________________, из ______________________  је имао следеће трошкове:

| Ред. бр. | ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: |  |

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум												Потпис понуђача

_______________________                     М.П.                        __________________________

4. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђач:________________________________________________________________________

изјављује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

НАПОМЕНА: у случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из групе понуђача.

За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Датум:

_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________________

5. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор бр. III-04-404-1-27/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

_________________

Понуђач

М.П.

______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

6. ОБРАЗАЦ

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Ред. бр. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ Инвеститор | ВРЕДНОСТ изведених радова за предметну набавку без ПДВ-а | ЛИЦЕ за контакт и телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ  без ПДВ-а: 	 _______________________________________

У прилогу доставити оверене потврде од стране инвеститора о изведеним предметним радовима.

Оверене потврде од стране инвеститора о предметним радовима могу се доставити и као фотокопија.

Ставка за коју није достављена потврда неће се уважити.

НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.

Датум: __________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

ОБРАЗАЦ  7.

ПОТВРДА – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште Наручиоца: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Контакт телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Место и датум издавања потврде: |  |

На основу члана 77., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је понуђач

_____________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

у претходној _____. години, Наручиоцу извео радове ________________________________________________________________________________ у укупној вредности од ___________________ без ПДВ-а, а на основу уговора бр.__________________, од ______________.

Потврда се издаје на захтев Извођача радова ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

М.П.                        Потпис овлашћеног лица

____________________

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака.

VI. МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

- о набавци радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор -

-  III-04-404-1-27/2018 -

Закључен између:

Наручиоца Општина Житиште

са седиштем у Житишту, улица Цара Душанаа бр. 15.,

ПИБ: 102159550 Матични број: 08030715

Број рачуна: 840-57640-62. Назив банке: Управа за трезор,

Телефон: 023- 821-050

кога заступа  Председник општине Житиште Митар Вучуревић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

у заједничкој понуди

...............................................................................................

...............................................................................................

(остали понуђачи из групе понуђача)

подизвођачи

...............................................................................................

...............................................................................................

(назив подизвођача)

Основ уговора:

# ЈН Број: III-04-404-1-27/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора: ...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од ............................... (попуњава понуђач)

ПРЕАМБУЛА

- Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број: II-404-1-27/2018 од       24.10.2018. године;

Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број III-04-404-1-27/2018, донео Одлуку о додели уговора број ___________ од _______ године и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора јесу радови на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према  Понуди заведеној код Наручиоца под бројем ______  од __.__.2018. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ____________ од __.__.2018. године. (попуњава понуђач)

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Цена обухвата трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин и у роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Корисника пре доставе Наручиоцу.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и 5/2016), Порески дужник Наручилац.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ (максимално 45)  дана, рачунајући од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора и након достављања средстава обезбеђења за добро извршење посла или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 3 (три) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију средства обезбеђења за добро извршење посла у целости.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију;

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу  доставио средство обезбеђења за добро извршење посла;

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности оба Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

- у случају непредвиђених радова за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Захтев за продужетак рока треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла. Одмах по пријему захтева из претходног става, Наручилац ће да размотри разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предложи доношење одлуке о истом. Уколико Наручилац усвоји захтев Извођача за продужење уговореног рока, доноси одлуку о измени уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН. Уговорени рок за извршење посла, која је предмет овог уговора, сматра се продуженим када уговорне стране сачине анекс овог уговора.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршиилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач се обавезује:

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 3 (три) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има обавезу да:

- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог уговора.

- Да присуствује увођењу Извођача у посао;

- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и извођачем;

- Да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку документацију;

- Да по завршетку радова прими наведене радове;

- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, Наручиоцу преда:

Бланко сопствену, соло меницу за добро извршење посла - на износ од 10% без ПДВ-а од вредности понуђеног износа, (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), у корист Наручиоца, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором;

Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу преда:

Бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), која гласи на износ од 10% уговорене вредности радова (без ПДВ-а) и са роком важења 3 (три) дана дужим од гарантног рока. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извођачу по истеку рока важности бланко сопствене менице. Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  активира  средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и  Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.

Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 12.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 13.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са Законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи.

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 14.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, док су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Општина Житиште                                                                           Извођач

____________________                                                                        ____________________

Председник, Митар Вучуревић	М.П.  	       (потпис овлашћеног лица)

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуђач је дужан да пoнуду сачини на српском језику према заахтевима из конкурсне документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. Начин подношења понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Општина Житиште, ул.Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, бр. ЈН III-04-404-1-27/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“

Рок за подношење понуда је 26.11.2018. године до 12,00 часова.

Понуде ће се отварати 26.11.2018. године у 12,30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

Образац понуде (Образац 1.); Образац структуре понуђене цене (Образац 2.); Образац трошкова припреме понуде (Образац 3.), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде; Образац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4.) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5.); Референта листа - списак изведених радова (Образац 6.); Потврда о изведеним радовима (Образац 7.); Модел уговора; Наведене доказе обавезних и додатних услова; Споразум, у случају подношења заједничке понуде.

3. Партије:

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

4. Понуда са варијантама:

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Житиште, ул. Цара Душана бр.15, 23210 Житиште,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, број јавне набавке III-04-404-1-27/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, број јавне набавке III-04-404-1-27/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, број јавне набавке III-04-404-1-27/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор, број јавне набавке III-04-404-1-27/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4.1.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Рок извођења радова и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене привремене односно окончане ситуације.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 12 месеци рачунајући од дана примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова)

Рок почетка радова је одмах по увођењу у посао, а рок завршетка радова не може бити дужи од 45 дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цена је фиксна и не може се мењати.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача:

I Изабрани понуђач је дужан да достави: 1.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом примопредаје радова Наручиоцу) и то: - Меница за отклањање недостатака у гарантном року (на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а и са роком важности 3 (три) дана дужим од понуђеног гарантног рока). Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор. У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године. Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун. Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани Понуђач не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно у случају да изабрани Понуђач не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди Наручилац. 2.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом потписивања уговора - и то: - Меница за добро извршење посла (на износ од 10% без ПДВ-а од вредности понуђеног износа) у корист Наручиоца, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор. У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године. Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун.

12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр.15 или путем електронске поште: jn.zitiste@gmail.com, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. III-04-404-1-27/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код Понуђача односно његовог Подизвођача:

Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог Подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

17. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jn.zitiste@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општина Житиште; јавна набавка ЈН III-04-404-1-27/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему одлуке о додели уговора, приступити закључењу уговора:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у истом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријеме. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене последице.